Утвержден на заседании Комиссии

23.12.2015 г. , протокол № 1

ПЛАН

работы комиссии по подготовке предварительных списков лиц, внесших решающий вклад

в открытие и изучение месторождений полезных ископаемых Камчатского края.

| №№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение видов полезных ископаемых и конкретных месторождений, по которым будут составляться списки. | До 01.01.2016 г. | Федореев В.Н. (подготовка документов) |  |
| 2. | Обсуждение и согласование критериев для определения лиц, внесших решающий вклад в открытие основных месторождений Камчатского края. | До 01.01.2016 г. | Федореев В.Н. (подготовка документов) |  |
| 3. | Составление списков лиц, внесших решающий вклад в открытие основных месторождений Камчатского края. | До 15.02.2016 г. | Федореев В.Н. (подготовка документов) | С привлечением других членов комиссии |
| 4. | Обсуждение списков... | До 25.03.2016 г. | Литвинов А.Ф. | - // - |
| 5. | Составление протокола по итогам обсуждения. | До 01.04.2016 г. | Литвинов А.Ф. |  |
| 6. | Подготовка документов для обращения в Роснедра и МПРиЭ Камчатского края. | До 01.05.2016 г. | Литвинов А.Ф. |  |
| 7. | Оперативное размещение на сайте Камчатского филиала материалов работы комиссии | Не позднее 3-х дней после каждого заседания комиссии | Федореев В.Н. |  |